# Sprint B:

## Nível 1:

US\_B001 - Como Gestor de Base de Dados, eu pretendo implementar a estrutura da Base de Dados. - M

US\_B003 - Como Gestor de Bases de Dados, vou criar stored procedures com queries para listar todos os livros com regras de filtros, recebidos por parâmetros. - M

US\_B004 - Como Gestor de Bases de Dados, vou criar stored procedures com queries para listar as atividades de um dado livro, recebido por parâmetro. - M

US\_B009 - Como Designer UI/UX, eu pretendo criar um protótipo da plataforma web com os vários ecrãs-chave, respeitando o manual fornecido “Brand Guidlines”. - L

## Nível 2:

US\_B002 - Como Gestor de Base de Dados, eu pretendo que a demonstração da plataforma web seja

possível com informação adequada. Para isso pretendo inserir 3 registos em cada tabela. - M

US\_B005 - Como Gestor de Bases de Dados, vou criar stored procedures com queries para listar os livros favoritos e os livros lidos de um dado utilizador, com o respetivo progresso. O utilizador deve ser recebido por parâmetro. - M

US\_B006 - Como Gestor de Bases de Dados, vou criar stored procedures com queries para mostrar livros sugeridos a um dado utilizador. O utilizador deve ser recebido por parâmetro. - M (Sugerir 3 livros)

US\_B010 - Como Designer UI/UX, eu pretendo detalhar os (mínimo três) personas relativos aos utilizadores. - R

US\_B011 - Como Designer UI/UX, eu pretendo especificar uma User Journey para cada persona definida. - R

US\_B013 - Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa distribua as US para cada elemento de forma justa num diagrama de Gantt (reformular o diagrama entregue na sprint A). - V

US\_B014 - Como Gestor de Projeto, eu pretendo preparar a sprint review para apresentação (PPT ou outro) no dia de avaliação (deadline da sprint) - R

US\_B015 - Como gestor de projeto, eu pretendo criar um poster de apresentação do projeto – com ênfase nas componentes contextuais de Engenharia de Software e Design UI/UX. - L

## Nível 3:

US\_B007 - Como Gestor de Bases de Dados, vou criar views com queries para mostrar quais os livros mais populares nos últimos 3 meses. - V e M

US\_B016 - Como Gestor de Projeto, eu pretendo compilar num relatório, todo o trabalho produzido - R

## (EXTRA):

Acrescentar campo na tabela de livro para rating e fazer trigger para média de rating automática. (Guardar rating e numero de pessoas que deram rating). - TODOS

## Nível 4:

US\_B008 - Como Gestor de Bases de Dados, vou criar views com queries para mostrar quais os horários mais fortes na utilização da plataforma. - ??

US\_B012 - Como Designer UI/UX, eu pretendo criar o manual de normas de elementos gráficos do site. - ??